TvH project

Marieke Wempe AMO1D

Esma Yilmaz AMO1E

Corwin van Veltom AMO1F

11-12-2018

Taakverdeling

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Wie het doet** | **als het klaar is X** | **Datum** | **tijd** |
| Wireframes schetsen | Esma |  | 10-12-2018 | 30 minuten |
| Huisstijl voor documentatie | Marieke | X | 10-12-2018 | min |
| Samenwerkingscontract | Corwin | X | 10-12-2018 | 10 min |
| Bereikbaarheidslijst | Corwin | X | 12-12-2018 | 5 min |
| taakverdeling | Corwin | X | 12-12-2018 | 10 min |
| Logboek aanmaken | Iedereen |  | 10-12-2018 tot eind | lang |
| Materiaal en middelenlijst | Corwin | X | 10-12-2018 | 15 min |
|  |  |  |  |  |
| Diagram: uitrekenen m.b.v for-loop | Marieke |  | 17-12-2018 | 1 uur |
| algoritme in C# For-loop | Corwin |  | 17-12-2018 | 1 uur |
| algoritme in C# machtsverheffen | Esma |  | 17-12-2018 | 1 uur |
| diagram: uitrekenen m.b.v recursie | Marieke |  | 17-12-2018 | 1 uur |
| Applicatie laat tijdsbereking zien | Corwin |  | 17-20-2018 | 30 min |
| Applicatie laat uitvoer netjes zien | Esma |  | 18-12-2018 | 30 min |
| Vragenlijst Torens van Hanoi ingevuld | Corwin |  | 18-12-2018 | 30 min |
| Technise test For-loop | Corwin |  | 18-12-2018 | 30 min |
| Technise test machtsverheffen | Esma |  | 18-12-2018 | 30 min |
| Technise test recursie | Marieke |  | 18-12-2018 | 30 min |
|  |  |  |  |  |
| Eventuele aanpassing aan de hand van de technise testen | Iedereen |  | 8-01-2019 | 30 min |
| Volledige project documentatie en 3 werkende onderdelen binnen enkele solution | Corwin |  | 9-01-2019 | 30 min |